UMOWA Nr ………………………………..

zawarta w dniu …….......................... r. w Wolborzu pomiędzy:

Gminą Wolbórz z siedzibą: 97-320 Wolbórz, Pl. Jagiełły 28, NIP 771-26-57-616, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Burmistrza Wolborza  – Andrzeja Jarosa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wolbórz  – Izabeli Midery

a,

……………………………………………. z siedzibą ………………………………………., wpisanym do ………………………,  NIP: ……………………….., REGON: …………………, zwanym dalej  „Wykonawcą”

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę zadania pn.: Budowa placów zabaw -  Część 2: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych, zgodnie z:

- zapytaniem ofertowym,

- ofertą wykonawcy,

które stanowią integralna część umowy.

TERMINY

§ 2

  - Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:

- termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy;

- zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi w terminie do dnia 21.12.2023 r.;

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 8 ust. 2.

ZOBOWIĄZANIA  ZAMAWIAJĄCEGO

§ 3

- Przedstawicielami inwestora (Zamawiającego) są:

- Kierownik Referatu Budownictwa – Piotr Gurdziałek tel. 44/ 616-42-41 w. 31

- Inspektor ds. gospodarki komunalnej – Agnieszka Chylak-Pakowska                                       tel. 44/ 616-42-41 w. 31

- Zamawiający zobowiązuje się do wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem.

- Zamawiający zobowiązuje się, niezwłocznie po podpisaniu umowy, przekazać Wykonawcy miejsce realizacji robót.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru robót.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z osobą ustanowioną przez Wykonawcę.

ZOBOWIĄZANIA  WYKONAWCY

§ 4

- Przedstawiciele Wykonawcy:

- ……………………………………………………….

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i funkcjonalnymi zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i przepisami, sztuką budowlaną oraz należytą starannością.

- Do Wykonawcy należy zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, uporządkowanie terenu                           po zakończeniu robót oraz dokonanie uzgodnień, prób, badań niezbędnych do prawidłowej realizacji, zakończenia i odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać polecenia Zamawiającego, wydawane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do obszarów położonych w pobliżu miejsca wykonywania robót, oznakować prowadzone roboty, zachować porządek w miejscu realizacji robót, zapewnić warunki bezpieczeństwa BHP.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

- Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren robót najpóźniej w terminie przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami  wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska, między innymi  zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływanie na środowisko, zapewnić ich odzysk oraz prawidłowe unieszkodliwienie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia niezależnemu podmiotowi prób, badań lub ekspertyz w zakresie przedmiotu zamówienia. Jeżeli potwierdzą one, iż jest on realizowany niezgodnie z dokumentacją projektową, przepisami, normami, należytą starannością czy zaleceniami Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie doprowadzić przedmiot zamówienia do stanu właściwego (na własny koszt) oraz pokryć koszty wykonanych prób, badań lub ekspertyz.

- Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się w realizacji robót określonych w ust. 10 Zamawiający zleci usunięcie awarii na koszt Wykonawcy potrącając odpowiednie kwoty z przysługującego mu wynagrodzenia lub wykorzystując środki w ramach zabezpieczenia należytego wykonania robót.

- Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie posiadać aprobaty techniczne, atesty, badania, certyfikaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa, na montowane i wbudowywane w ramach zamówienia materiały 
i urządzenia.

- W każdym czasie, w trakcie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 12.

- Wykonawca przed wbudowaniem materiałów i urządzeń będzie przekazywał Zamawiającemu certyfikaty, badania, świadectwa, atesty, aprobaty.

POTENCJAŁ WYKONAWCY

§ 5

  - Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

  - Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji  zadania będącego  przedmiotem umowy.

WYNAGRODZENIE  I  ROZLICZENIE ROBÓT

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie                                            w wysokości: …………………złotych netto , plus podatek VAT …….. % w kwocie ……………. złotych, co daje wynagrodzenie brutto w kwocie: …………………………………………. złotych (słownie: ………………………………………………… 00/100).

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu prawidłowego ich oszacowania 
i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania  przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia ryczałtowego chociażby nastąpiło zwiększenie rozmiarów lub kosztów prac.

- Płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę za zrealizowany 
i odebrany przedmiot zamówienia.

- Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu skutecznego odbioru przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dokona płatności w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia kompletnej faktury Zamawiającemu.

- Dniem płatności jest dzień wydania przez Zamawiającego polecenia zapłaty do banku, 
w którym prowadzony jest jego rachunek.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowy.

- Wykonawca oświadcza, że powyższy rachunek bankowy wskazany na fakturze należy do niego i że posiada oddzielnie wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

- Płatność zostanie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej płatności (MPP).

GWARANCJA  I RĘKOJMIA

§ 7

- Wykonawca udziela zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

- Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przedmiotu umowy. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas pomiędzy zgłoszeniem awarii lub usterki, a jej skuteczną naprawą.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie (pocztą elektroniczną, a następnie pismem za pośrednictwem operatora publicznego).

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych rezultatów usług i robót zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

- Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy 
z dokumentacją techniczną, przepisami, normami i wytycznymi zamawiającego oraz wytycznymi organów opiniujących, uzgadniających oraz uczestniczących w procedurach odbiorowych.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy usterki lub wady lub dokonać wymiany elementu na nowy, wolny od wad, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty jego powiadomienia.

- Jeżeli Wykonawca mimo zgłoszenia Zamawiającego będzie się opóźniał z usunięciem usterek lub wad, to Zamawiający zleci ich usunięcie podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy naliczając odpowiednie kary umowne. Kara będzie liczona od upływu terminu wskazanego 
w ust. 6 do dnia usunięcia usterek lub wad przez podmiot trzeci.

- Gwarancja i rękojmia obejmuje w pełnym zakresie również prace wykonane przez podwykonawców, dalszych podwykonawców lub inne osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz wykonawcy.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady będą przysługiwać Zamawiającemu w zakresach wynikających z Kodeksu cywilnego i będą dochodzone niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Termin rękojmi za wady będzie równy z okresem udzielonej gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie ich terminu, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

ODBIORY ROBÓT

§ 8

  - Odbiór dokonany będzie w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, opracowaną dokumentację techniczną, obowiązujące normy, zalecenia i uwagi Zamawiającego.

  - Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez strony umowy.

  - Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót na piśmie.

  - Wykonawca jest zobowiązany zebrać i przekazać Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i powiadomienia o tym Zamawiającego dokumenty wymagane przepisami polskiego prawa, w szczególności przepisami Prawa budowlanego pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.

  - Czynności odbioru końcowego zostaną podjęte przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru z zastrzeżeniem, iż Wykonawca przekazał dokumenty, o których mowa w ust. 4.

      - Zamawiający po otrzymaniu zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy oraz powiadomi uczestników odbioru.

b)	Zakończenie czynności odbioru końcowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

  - Odbiór końcowy zostaje zakończony w dniu sporządzenia i podpisania przez komisję odbioru końcowego protokołu czynności odbioru końcowego.

  - Odbiór końcowy ma na celu potwierdzenie prawidłowej realizacji całego przedmiotu umowy oraz potwierdzenie określonych przez zamawiającego wymagań jakościowych, funkcjonalnych, celu, estetycznych.

  - O ile w protokole z czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone występowanie wad – zgodnie z postanowieniami umowy w części dotyczącej wad, Wykonawca ma obowiązek po ich usunięciu zgłosić Zamawiającemu gotowość dokonania przeglądu w celu stwierdzenia ich usunięcia i dokonania odbioru robót bez wad. Zamawiający przystąpi do odbioru takich prac w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

  - O ile Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad stwierdzonych 
w protokole odbioru końcowego, uznaje się, że wady nie zostały usunięte w ustalonym terminie. W takim przypadku, niezależnie od innych praw przyznanych Zamawiającemu 
w umowie, Zamawiający może po uprzednim dodatkowym wezwaniu do usunięcia wad 
w terminie zakreślonym przez Zamawiającego przystąpić do usuwania wad, o ile Wykonawca nie usunął ich w zakreślonym terminie, na koszt i ryzyko Wykonawcy nie tracąc uprawnień 
z tytułu gwarancji i rękojmi lub zatrzymać kwotę odpowiadającą wartości usunięcia przez niego wad, którą to kwotę wykonawca tytułem pokrycia szkody zobowiązany będzie ponieść wobec Zamawiającego lub dokonać zaspokojenia z gwarancji należytego wykonania umowy.

  - Jeżeli wada jest nieusuwalna Zamawiający po uprzednim dodatkowym wezwaniu do usunięcia wady w zakreślonym terminie może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 
w odpowiednim stosunku o wartość robót wadliwie wykonanych (wedle oszacowania).

  - Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych w okresie rękojmi                         i gwarancji, po uprzednim powiadomieniu o terminie przez Zamawiającego oraz do usunięcia stwierdzonych wad w ustalonym terminie.

  - Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w przeglądzie ostatecznym (pogwarancyjnym) po okresie rękojmi i gwarancji, po uprzednim powiadomieniu o terminie przez Zamawiającego.

ODSZKODOWANIA, ODSTĄPIENIE OD  UMOWY

§ 9

  - Strony postanawiają, iż w pierwszej kolejności obowiązującą formą odszkodowania stanowić będą kary umowne z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4.

  - W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za przekroczenie terminu odbioru końcowego określonego w § 3 ust. 1 tiret 2 umowy 
w wysokości  0,5% wartości całego zadania, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

- za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w okresie gwarancji wad i usterek 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1,  za każdy dzień zwłoki,

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

- jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadkach:

- za odstąpienie od umowy Wykonawcy z winy Zamawiającego w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 8 ust. 1,

- za zwłokę w przystąpieniu do odbioru, pomimo gotowości zgłoszonej przez Wykonawcę, w wysokości 0,5% wartości przedmiotu odbioru za każdy dzień,

  - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których jedna strona może dochodzić od drugiej strony, nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.

  - Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, kiedy wartość szkody jaką poniesie Zamawiający
 z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania przedmiotu umowy, przekroczy wartość należnych kar umownych, przysługuje im prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - Zapłata kar umownych następuje poprzez potrącane z bieżących płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy lub na podstawie noty obciążeniowej.

  - Kara pieniężna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy 
w terminie 14 dni od wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem zapłaty.

  - Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od  umowy w następujących przypadkach:

  - Wykonawcy:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót.

  - Zamawiającemu:

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od  Zamawiającego i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni.

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, albo też w inny sposób poważnie naruszy zobowiązania umowne. W takim przypadku Zamawiający może wypowiedzieć umowę, jeśli Wykonawca nie usunie stwierdzonego uchybienia niezwłocznie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, po otrzymaniu pisemnego wezwania od Zamawiającego.

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowania.

- ogłoszenia upadłości Wykonawcy, otwarcia likwidacji firmy Wykonawcy, bądź zajęcia majątku Wykonawcy.

  - Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

  - W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy. W razie niewykonania w/w obowiązku Zamawiający dokona czynności spisu inwentaryzacyjnego jednostronnie bez wyznaczania dodatkowego terminu.

- strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z winy Wykonawcy, Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je.

- Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały 
i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 7 dni po terminie przerwania robót.

- Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

- Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robot i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający musi zastosować wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy.

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór.

  - Poza przypadkami określonymi w niniejszym paragrafie strony mogą odstąpić od umowy na zasadach ogólnych  prawa cywilnego.

ZMIANY UMOWY

§ 10

- Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach:

- Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku:

- Przekroczenia przez organy administracji lub gestorów sieci określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

- zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do uzyskania tych dokumentów,

- działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnym terminie - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, przez siłę wyższą Strony rozumieją wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, nieprzewidziane i nagłe, w szczególności

- zaburzenia życia społecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk, epidemie,

- klęski żywiołowe np.: huragany, powodzie, pożary, aktywność wulkaniczna, katastrofy,

- zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych innych niż charakterystyczne dla naszego obszaru klimatycznego, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz czas potrzebny do usunięcia skutków niesprzyjających warunków atmosferycznych (Za charakterystyczne warunki atmosferyczne uważa się typowe dla okresu 5 letniego, licząc od daty składania oferty wstecz. Nie uważa się za nietypowe krótkotrwałe, gwałtowne opady deszczu, gradobicie, burze z wyładowaniami, które są zjawiskami występującymi w naszej strefie klimatycznej. Obowiązek przedłożenia dokumentów na okoliczność wykazania warunków nietypowych leży po stronie Wykonawcy), gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, – w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania ww. robót i zamówień dodatkowych,

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót przez Zamawiającego, zdolności płatnicze, warunki organizacyjne, okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas, na który w/w okoliczności wstrzymały realizację umowy.

- W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona złożyć pisemny wniosek z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem.  Wniosek, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Strona dowiedziała się, lub powinna dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach będących podstawą do zmiany umowy.

- W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.2, Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i przekazania go drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

- Ponadto dopuszcza się zmiany umowy w przypadku ;

  - zmiany osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia;

  - zmiany danych teleadresowych;

  - zmiany nr rachunku bankowego;

- Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy opatrzonych datą oraz kolejnymi numerami, pod rygorem nieważności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

- Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą stronę o zmianie siedziby – adresu 
i telefonów. W przypadku braku takiego zawiadomienia uznaje się, że korespondencja Zamawiającego kierowana do Wykonawcy na adres wskazany w niniejszej umowie jest skutecznie doręczona.

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy będą wprowadzane drogą aneksów i wymagają formy pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

- Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą  przedmiotem negocjacji obu stron, w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych przepisów praw, które dotyczą przedmiotu umowy.

§ 13

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający, a 1 Wykonawca.

- Integralną część umowy stanowią:

- Zapytanie ofertowe

- Oferta Wykonawcy

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                                                    W Y K O N A W C A

Kontrasygnata

Skarbnika